## Slide 1: GESTIÓN DE PROYECTOS
INVESTIGACIÓN OPERATIVA 2021

## Slide 2: INGRESAR A LA PAGINA DE UTN FRH BUSCAR EL PERFIL DEL GRADUADO
¿Cómo creen ustedes que esta unidad, “PERT - CPM”, “Gestión de proyectos” puede colaborar el perfil de graduado?
https://www.frh.utn.edu.ar/carrerascarrera/ingenieria-industrial/

## Slide 3
Proyecto
Un esfuerzo temporario destinado a crear un producto, servicio o resultado único
Inicio y fin definidos = Temporario
Producto o servicio único : nunca antes se hizo;
Objetivos bien determinados;
Requisitos de calidad cuantificables y medibles;
Elaboración progresiva; muchas actividades interrelacionadas
Recursos limitados
Costos y tiempos definidos

## Slide 4: Otra definición: Un proyecto también es un cambio
NECESIDAD
ALCANCE
BENEFICIOS
Estado Actual
As Is
Estado Futuro
To-Be
OBJETIVOS (SMART)
Específicos
Medibles
Asignables
Realistas
Asociados al tiempo
Motivaciones para alcanzar un proyecto
Cristalizar una oportunidad de negocio
Solucionar un problema
Cumplir una reglamentación o regulación
Satisfacer una necesidad estratégica

## Slide 5: EN SU VIDA: ¿Identifique un proyecto? Liste las actividades necesarias para concretar el proyecto Dele un orden y precedencia
https://forms.gle/QuZbib1vRxy6mzmx8

## Slide 6
¿Diferencia entre proyecto y operaciones ?
Tienen características comunes:
Ejecutado por personas
Recursos Limitados
Actividades planificadas, ejecutadas y controladas
Pero son bien diferentes
Los proyectos obtienen resultados únicos
Las operaciones son repetitivas
Los proyectos son ejecutados para alcanzar objetivos de negocios
Las operaciones son ejecutadas para soportar el negocio

## Slide 7: Identifique cuáles ejemplos corresponden a proyectos y cuáles a operaciones
EJEMPLO | PROYECTO | OPERACIÓN
Compra de insumos |  | 
Implementación de sistema financiero |  | 
Cierre Contable |  | 
Pago a proveedores |  | 
Liquidación de impuestos |  | 
Estudio de mercado |  | 
Crear nuevo canal de ventas |  | 
Ampliación de un local |  | 
Producción de automóviles |  | 
Investigación de reactivos químicos |  | 
Bacheo y arreglo de calles |  | 

## Slide 8
Un posible ciclo de vida de los proyectos
INICIO
ENTUSIASMO EUFÓRICO
DESILUSIÓN
CAOS
BUSCAR CULPABLES
CASTIGAR INOCENTES
PROMOCIONAR A LOS NO PARTICIPANTES
FINALIZACIÓN

## Slide 9: ¿Cuál cree que puede ser su rol profesional dentro del ciclo del proyecto?

## Slide 10
MUCHAS VECES LOS PROYECTOS
…. SON COMPLETADOS CON SOBRECOSTOS Y /O SOBREPLAZOS Y / O CON MENOR FUNCIONALIDAD
…. O SON CANCELADOS ANTES DE TERMINAR
…. O (Con mucha suerte) SON COMPLETADOS EN TIEMPO Y EN PRESUPUESTO

## Slide 11
FACTORES DE FRACASO DE LOS PROYECTOS
Requerimientos incorrectos incompletos
Falta de involucramiento del cliente / usuario
Falta de recursos
Expectativas irrealistas
Falta de apoyo de la gerencia
Especificaciones y requerimientos cambiantes
Falta de planificación
No se necesitaba mas ( El proyecto perdió sentido)
Desconocimiento de la tecnología
Otros.

## Slide 12: Factores críticos de éxito de los proyectos:
ALCANCE: Hacer lo comprometido y solamente lo comprometido
CRONOGRAMA: Cumplir con el proyecto en el tiempo comprometido
COSTOS: Cumplir con el proyecto dentro del presupuesto comprometido
……… en un ambiente de CALIDAD
La triple restricción
NEGOCIACIÓN
COSTO ALCANCE CRONOGRAMA
Debe lograrse
Es deseable
Que se cumpla
Se acepta el
resultado

## Slide 13: Negociación de la Triple Restricción
¿Cómo quieres tu proyecto?
BARATO
RÁPIDO
GRATIS
CALIDAD
Mal Hecho
No puede ser rápido
UTOPIA
BIEN
PAGO
UTOPIA
Estafa
Hágalo usted
mismo

## Slide 14: LA TRIPLE RESTRICCIÓN “MODERNA”
GESTION DE PROYECTOS
CRONOGRAMA
COSTOS
CALIDAD
RECURSOS
RIESGOS
ALCANCE
SATISFACCIÓN AL CLIENTE

## Slide 15: FACTORES DE ÉXITO DE LOS PROYECTOS
Involucramiento del clientes / usuario
Apoyo de la gerencia
Enunciado claro y completo de los requerimientos
Planificación adecuada
Expectativas realistas
Hitos intermedios
Recursos competentes
Ownership
Objetivos claros
Gerenciamiento de proyectos!!!!!!
Otros

## Slide 16: IMAGINEMOS UN MUNDO SIN GESTIÓN DE PROYECTOS. ¿De que dependería el éxito o el fracaso del mismo?

## Slide 17
PERT-CPM

## Slide 18: ¿Qué es un proyecto? Diferencia entre Operaciones y Proyecto Ciclo de Proyectos Factores de Éxito y de fracaso Herramientas de Gestión